4 de octubre de 2026

Jose Jiménez Coto

304620100

Colegio Universitario de Cartago

Entregable I Proyecto

programación 2

| Cronograma Proyecto Individual Jose Andres Jiménez Coto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Estado | Fecha | Horas | % Avance |
| Entregable 1 |  |  | 5 | 100% |
| Portada | Terminado | 10/4/2026 | 0.5 | 100% |
| Diagrama de clases | Terminado | 10/4/2026 | 1.5 | 100% |
| Diagrama de Flujo | Terminado | 10/4/2026 | 2 | 100% |
| Cronograma | Terminado | 10/4/2026 | 1 | 100% |
| Entregable Final |  |  | 27.5 | 0% |
| Desarrollo de la estructura inicial del sistema | No Comenzada | 9/10/2026 | 3 | 0% |
| Desarrollo de usuarios y libros | No Comenzada | 10/10/2026 | 3 | 0% |
| Desarrollo del sistema de préstamos | No Comenzada | 16/10/2026 | 4 | 0% |
| Desarrollo de devoluciones y cálculo de multas | No Comenzada | 17/10/2026 | 4 | 0% |
| Implementación del almacenamiento en XML | No Comenzada | 23/10/2026 | 4 | 0% |
| Pruebas y corrección de errores | No Comenzada | 24/10/2026 | 3 | 0% |
| Elaboración del manual de usuario | No Comenzada | 28/10/2026 | 3 | 0% |
| Elaboración de casos de prueba y documentación final | No Comenzada | 29/10/2026 | 3 | 0% |
| Entrega final del proyecto | No Comenzada | 2/11/2026 | 0.5 | 0% |
| Total de Horas |  |  | 32.5 | 0% |